РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАЛАНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (Проект)

.2020г.                                с.Галанино                                        №

О  плане мероприятий по благоустройству территории Галанинского сельсовета на 2020 год.

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Галанинский сельсовет и в целях улучшения  благоустройства  территории Галанинского сельсовета,

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий по благоустройству территории Галанинского сельсовета на 2020 год.

2.Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

3.Опубликовать  Постановление в газете «Галанинский вестник» и разместить на официальном сайте в сети  «Интернет»

Глава сельсовета:                                            Т.Е.Ритерс

ПЛАН

мероприятий по  благоустройству

территории Галанинского сельсовета на 2020 год.

| № п\п | наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Продолжить выявление объектов недвижимости, находящиеся в аварийном состоянии или содержащиеся ненадлежащим образом на территории Галанинского сельского поселения | В течении года | Ритерс Т.Е.-глава сельсовета Белов А.В.-специалист 1 кат. |
| 2 | Провести рейды по населенному пункту с указанием конкретно частных домов, требующих ремонта заборов, уборки мусора, сухой травы, | май -июль | Ритерс Т.Е.-глава сельсовета Белов А.В.-специалист 1 кат Депутаты сельского Совета |
| 3 | Направлять письма о наведении порядка руководителям предприятий, организаций, торговым точкам, подведомственная территория и строения которых содержатся в ненадлежащем порядке | В течении года | Ритерс Т.Е.-глава сельсовета Белов А.В.-специалист 1 кат |
| 4 | Направлять гражданам -собственникам частных домов, строений, сооружений , заборов, требующих ремонта, предписания для приведения недвижимого имущества в надлежащее состояние | Постоянно по мере выявления указанных объектов недвижимого имущества | Ритерс Т.Е.-глава сельсовета Белов А.В.-специалист 1 кат |
| 5 | Провести собрания граждан по вопросам соблюдения Правил благоустройства территории Галанинского сельского поселения и соблюдения Правил пожарной безопасности | 2 квартал и по мере необходимости в течении года | Ритерс Т.Е.-глава сельсовета Белов А.В.-специалист 1 кат |
| 6 | Проводить информационно-разъяснительную работу среди населения по вопросам проведения благоустройства населенного пункта | постоянно | Ритерс Т.Е.-глава сельсовета Белов А.В.-специалист 1 кат |
| 7 | Провести на территории Галанинского сельсовета смотр-конкурс по благоустройству по номинациям : двор образцового содержания; лучшая частная усадьба; самая благоустроенная территория организации, учреждения; активный участник движения по благоустройству | Во время проведения двухмесячника по благоустройству | Ритерс Т.Е. –глава сельсовета |
| 8 | Организовать и провести субботники по благоустройству, весенней очистки от мусора и озеленению ,гражданам - отремонтировать заборы, произвести косметический ремонт жилых домов, благоустроить придомовую территорию | С 20 апреля по 20июня | Ритерс Т.Е.-глава сельсовета Белов А.В.-специалист 1 кат Депутаты сельского Совета |
| 9 | Организовать и провести работы по благоустройству кладбищ, | Апрель, май | Ритерс Т.Е.-глава сельсовета Белов А.В.-специалист 1 кат |
| 10 | Привлекать к общественным работам по благоустройству, весенней очистке от мусора, озеленению через Центр занятости незанятое население | В течении года | Ритерс Т.Е.-глава сельсовета Белов А.В.-специалист 1 кат |
| 11 | Провести уборку, благоустройство , воинских захоронений УВОВ силами учащихся Галанинской школы | май июнь | Ритерс Т.Е.-глава сельсовета Черных Н.А.-учитель Галанинской школы. |
| 12 | Обновить указатели пожарного водоема | 2 квартал | Белов А.В.-специалист 1 кат. |
| 13 | Силами населения провести акции: 1)«Чистый берег» по очистке берега реки Енисей ; 2)«Чистое село» | В течении двухмесячника по благоустройству | Администрация Галанинского сельсовета Руководители организаций , депутаты |
| 14 | Благоустроить и озеленить территории около магазинов, учреждений, организаций , предприятий, независимо от форм собственности | В течении двухмесячника по благоустройству | Руководители организаций, предприятий, учреждений |
| 15 | Организовать работы по своевременному окашиванию травы на общественных, придомовых и прилегающих территориях | Май-август | Ритерс Т.Е.-глава сельсовета Белов А.В.-специалист 1 кат Собственники , арендаторы земельных участков |
| 16 | Организовать работы по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок на территории Галанинского сельсовета | В течении года | Ритерс Т.Е.-глава сельсовета Белов А.В.-специалист 1 кат |
| 17 | Продолжить работу по постановке на учет в установленном законодательством порядке бесхозяйного имущества | постоянно | Ритерс Т.Е.-глава сельсовета |
| 18 | Организовать работу по уборке остатков сгоревших домов, строений, сооружений, упавших заборов | По мере необходимости | Ритерс Т.Е.-глава сельсовета Белов А.В.-специалист 1 кат Собственники жилых домов |
| 19 | Организовать работы по косметическому ремонту детских площадок у Галанинского СДК . | Июнь | Ритерс Т.Е.-глава сельсовета Белов А.В.-специалист 1 кат |
| 20 | Произвести текущий ремонт дорог общего пользования местного значения | В течении года | Ритерс Т.Е.-глава сельсовета Белов А.В.-специалист 1 кат Соловьев А.В.- руководитель КЛК |
| 21 | Провести работы по реализации местной инициативы граждан по обустройству детской площадки | 3 квартал | Ритерс Т.Е.-глава сельсовета Белов А.В.-специалист 1 кат |